ПРОЕКТ

# Администрация  городА  ШадринскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ № _______

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», в целях создания условий бесперебойного, качественного и рационального водоснабжения и водоотведения, развития водопроводно-канализационных сетей, строительства очистных сооружений, руководствуясь статьями 54,60 Устава муниципального образования - город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную Программу "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021 - 2025 годы" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 следующие постановления Администрации города Шадринска:

- от 20.12.2013 № 3030 "Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы ";

- от 11.02.2015 № 291 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 07.05.2015 № 1043 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 17.03.2016 № 483 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 27.11.2018 № 2154 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 13.11.2019 № 2059 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 03.12.2019 № 2215 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы»;

- от 06.07.2020 № 1103 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.12.2013 № 3030 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать в городской газете "Исеть" и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.

.

Глава города Шадринска                                                 	В.Н.Ермишкин

Приложение

к постановлению Администрации

города Шадринска от _________ № _____

П А С П О Р Т

муниципальной Программы

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска

на 2021-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы; сведения о наличии государственных программа Российской Федерации, государственных программ Курганской области | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования – город Шадринск, постановление Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля» |
| Заказчик Программы | Администрация города Шадринска. |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы | - Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска; - Муниципальное предприятие муниципального образования – город Шадринск «Водоканал»; - Финансовый отдел Администрации города Шадринска. |
| Цель Программы | Создание условий бесперебойного, качественного и рационального водоснабжения и водоотведения, развитие водопроводно-канализационных систем города Шадринска. |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение качественной питьевой водой жителей города. 2. Реконструкция и строительство системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами. 3. Строительство магистральных водопроводов. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на 2021-2025 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 892,126* млн.рублей, из них: - средства бюджета города Шадринска – 138,245 *млн.руб.; - Федеральный бюджет – 599,612*млн.руб.; - Областной бюджет – 154,269*млн.рублей, в т.ч. Годы Бюджет города Федеральный бюджет Областной бюджет Всего 2021 38,545 299,612 4,769 342,926 2022 4,25 4,25 2023 48,05 48,05 2024 47,4 300 79,75 427,15 2025 69,75 69,75 Итого 138,245 599,612 154,269 892,126 *- суммы носят характер прогноза. За счет средств бюджета города Шадринска финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по отдельным мероприятиям может изменяться в зависимости от сложившейся ситуации в экономике города Шадринска. |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты от реализации Программы | - увеличение запасов питьевой воды (строительство резервуаров); - увеличение добычи питьевой воды (бурение артскважин); - Увеличение количества введенных сооружений водоподготовки; - увеличение пропускной способности очищенных сточных вод; - увеличение протяженности сетей водоснабжения; - увеличение количества пожарных гидрантов в жилых микрорайонах города; - увеличение протяженности сетей водоснабжения в микрорайонах города; |
| Контроль за ходом исполнения Программы | Осуществляет Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска. |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения

программно-целевым методом

1.1. Водоснабжение

Водоснабжение города базируется на использовании подземных вод Шадринского месторождения, эксплуатационные запасы которого добываются более 25 лет и в условиях резко падающего уровня продуктивного горизонта требуют детального изучения для переоценки запасов.

Общее количество артезианских скважин – 31 штука, из них: 27 эксплуатируемые и 4 резервные. Протяженность водопроводных сетей: всего – 94,8 км, в т.ч. водоводов – 8 км. Единой централизованной системы водоснабжения в городе нет, функционируют 6 независимых водозаборов. В состав каждого из них входят несколько артезианских скважин, резервуаров чистой воды и насосная станция.

Станция водоподготовки на водозаборах отсутствует. Обеззараживание питьевой воды проводится периодически 1 раз в неделю в летнее время по предписанию органов Роспотребнадзора. На Северо-восточном водозаборе для обеззараживания воды смонтированы 3 бактерицидных установки УОВ-50 дм.

Питьевая вода по химическому составу не соответствует СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа до 1,19 мг/л (НДК-1,0), минерализации – 1545мг/л (1500мг/л), хлоридам – 641 мг/л (не более 350), цветности – 70 (до 35), бору – 2,7 мг/л (0,5), брому – 0,74 мг/л (0,2). Качество воды по бактериологическим показателям отклонений не имеет. Проблема качественной питьевой воды связана еще и с загрязнением питьевой воды в процессе транспортировки в изношенных разводящих и внутридомовых водопроводных сетях.

С 2003 года МП «Водоканал» ежегодно за счет собственных средств проводит модернизацию 2-3-км водопроводов с заменой ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые (ПВХ) трубы.

Муниципальное предприятие «Водоканал» обеспечивает водой и принимает стоки с территории муниципального образования с общей численностью жителей около 80 тыс.человек.

Снабжение центральной части города Шадринска питьевой водой осуществляется от головных водозаборных сооружений (60% общей суточной подачи), построенных в 1954 году. В его состав входят 8 артскважин, подающих воду в резервуар  емкостью в 500 куб.м. в 10 раз меньше нормативного и обеспечивает 40 – минутный запас воды при норме 10-12 часов. Пропускная способность 2-х ниток водоводов от водозабора до города d-250 мм, не обеспечивает рабочее давление в магистральных сетях. Администрацией города Шадринска подготовлен проект строительства 2-х резервуаров запаса чистой воды емкостью 2400 куб.м каждый. В 2012 году начато строительство данных резервуаров. В 2020 году ввели резервуары запаса чистой воды (1 этап).

Проблема обеспеченности населения водой питьевого качества создает отрицательные условия для инвестиций в строительство жилья и объектов инфраструктуры. Так микрорайоны Осеево, Туманово, Бакалда, Энергетиков и Звездный природных источников питьевой воды не имеют. Воду можно подать только из центральной части города в ночное время в накопительные емкости. На данный момент резервов мощности водопровода в микрорайоне Осеево нет. Один резервуар емкостью 250 куб.м и насосная станция 3-го подъема обеспечивает потребность не более 300 куб.м/сутки. Для решения проблемы водоснабжения микрорайонов Бакалда, Энергетиков, а также застраиваемого Звездного необходимо в первую очередь увеличить мощность головных водозаборных сооружений для этого необходимо:

- построить станцию водоподготовки пропускной способностью 9225 м3/сут.;

- построить водозабор и подводящие сети к станции водоподготовки.

С целью развития и жизнеобеспечения Северо-восточного микрорайона необходимо расширение и реконструкция водозабора с устройством 2-х скважин, водовода 0,5 км и резервуара запаса чистой воды с насосной станцией. Для застройки Северного микрорайона необходимо строительство водозабора: 2 резервуара по 500 куб.м, насосную станцию 2-го подъема с наружными сетями водоснабжения.

1.2. Канализация

Общесплавная система канализации в городе Шадринске эксплуатируется с 1968 года.  В состав системы входят: дворовые коллекторы – 25,7 км (11,0 км – на техническом обслуживании), уличные коллекторы – 35,4 км (11,7 км – на техническое обслуживание), главный и напорные коллекторы – 17,4 км, всего – 78,5 км, в т.ч. на балансе – 55,8 км.

Город обслуживают 8 канализационных насосных станций (КНС), из них 6-районные и 2-главные насосные станции, перекачивающие стоки на очистные сооружения. Производительность канализации – 4,64 млн. куб.м/год, 17,3 тыс. куб.м/сут. В том числе от населения – 56%, бюджетные и комбинат бытовых предприятий – 12% , промышленные предприятия – 32%.

Основная проблема эксплуатации канализации – это состояние напорных и самотечных коллекторов из железобетонных труб, которые составляют 50 % от общей протяженности. За почти 40 лет эксплуатации требует замены главный напорный коллектор от КНС-1 до очистных сооружений, его замена включена в проект строительства новых очистных сооружений. Одновременно требует замены и сама главная КНС-1, морально устаревшая и исчерпавшая свою производительность.

Необходимо закончить строительство канализации в юго-восточной части города с КНС по ул.Восточная.

Состояние очистных сооружений канализации.

Очистные сооружения, построенные в 1969 году, находятся в аварийном состоянии. Проектная производительность 20,0 тыс.куб.м/сут., фактически за 2007 год пропущено – 16,4 тыс.куб.м/сут. (без учета ливнестоков). Обеспечивают механическую очистку сточных вод и биологическую очистку, но из-за постоянного сбоя работы механизмов очистка сточных вод проходит нестабильно. Эффективность очистки по основным проектным параметрам (БНК-5, вз.в-ва) составляет 73%, по азоту – 27%, нефтепродуктам – 42%, солесодержанию – 8%. В 1994 году подготовлен проект строительства новых очистных сооружений, но из-за отсутствия финансирования до 2000 года к реализации проекта не приступали. В 2000 году была привлечена проектная организация ЗАО «СПИНОКС» и подготовлено ТЭО нового варианта комплекса очистных сооружений на площадке существующих, производительностью 30,0 тыс.куб.м/сут. На строительство очистных сооружений с 1996 года освоено 800 млн.рублей.

Согласно санитарным нормам запрещается в черте населенного пункта сбрасывать сточные воды в открытом виде, а в настоящее время старый сбросной коллектор в закрытом (трубном) виде доходит до дамбы в районе М.Погорелка, а далее проходит открытым каналом по старому руслу р. Канаш, длиной 1,1 км. до р. Исеть. Поэтому необходимо подготовить проект новой трассы коллектора в закрытом виде до выпуска непосредственно в р. Исеть.

2. Цели и задачи муниципальной Программы

Основной целью данной Программы является создание условий бесперебойного, качественного и рационального водоснабжения и водоотведения, развитие водопроводно-канализационных систем города Шадринска.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

2.1. Обеспечение качественной питьевой водой жителей города.

2.2. Реконструкция и строительство системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами.

2.3. Строительство магистральных водопроводов.

Решение данных задач обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий.

3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий в течение 2021-2025 годов, исходя из финансирования.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы – 892,126 млн. рублей.

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Курганской области;

- средства бюджета города Шадринска;

Средства федерального, областного бюджетов и  бюджета города Шадринска используются строго по целевому назначению. За счет средств бюджета города Шадринска финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по отдельным мероприятиям может изменяться в зависимости от сложившейся ситуации  в экономике города.

Сводная таблица финансирования Программы по годам

Таблица № 1

| Наименование | Источник финансирования | Необходимые финансовые затраты по годам (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЕГО | Бюджет города | 138,245 | 38,545 | 4,25 | 48,05 | 47,4 |  |
|  | Федеральные средства | 599,612 | 299,612 |  |  | 300 |  |
|  | Средства области | 154,269 | 4,769 |  |  | 79,75 | 69,75 |
| ИТОГО |  | 892,126 | 342,926 | 4,25 | 48,05 | 427,15 | 69,75 |

4. Перечень основных мероприятий

Программа  водоснабжения и водоотведения города Шадринска позволяет определить последовательность выполнения работ с учетом сроков ввода новых объектов. Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться или дополнятся, а также  корректироваться сроки выполнения, в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетного финансирования и необходимостью меняющейся обстановки.

Программные мероприятия изложены в приложении к настоящей Программе.

5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации муниципальной программы в системе водоснабжения и водоотведения в г.Шадринске обеспечивается достижением следующих плановых значений целевых индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - Обеспечение качественной питьевой водой жителей города |
| 1. Увеличение запаса питьевой воды в районах города: | м³ | 0 |  |  |  |  |  |
| - центральной части |  | 0 |  |  | 4800 |  |  |
| - Северном |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |
| - Осеево, Звездный, Туманово |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |
| 2.Увеличение добычи питьевой воды северо-восточного водозабора (усадебная застройка по ул. Тюменская) | тыс.м³/сутки | 0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 3. Увеличение количества введенных сооружений водоподготовки | Шт. | 0 | 1 |  |  |  |  |
| -Реконструкция и строительство системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами |
| 4. Увеличение пропускной способности очищенных сточных вод | тыс.м³/сутки | 0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 5. Увеличение протяженности сетей водоснабжения. | км | 0 |  |  |  |  | 9,93 |
| 6. Увеличение количества пожарных гидрантов в жилых микрорайонов города. | Шт. | 0 |  |  | 20 | 8 |  |
| - Строительство магистральных водопроводов |
| 7. Увеличение протяжности сетей водоснабжения в микрорайонах города | км | 0 |  |  | 4,1 | 5 |  |

Достижение плановых целевых индикаторов осуществляется выполнением программных мероприятий.

6. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения муниципальной Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Шадринска.

Реализацию Программы осуществляет Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска, который выполняет следующие основные механизмы:

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт систем водоснабжения.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении к настоящей Программе, по этапам и объектам модернизации, строительства, реконструкции систем водоснабжения осуществляется уполномоченным органом Администрации города Шадринска.

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы» осуществляет Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска и готовит отчет об исполнении в соответствии с постановлением Администрации г. Шадринска от 30.12.2019 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля».

Управляющий делами

Администрации города Шадринска						В.С.Харитонов

Приложение к муниципальной Программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Шадринска от _________ № ____

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Шадринске на 2021-2025 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем и источники финансирования (млн руб.)* | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |  |  |
| Задача № 1: «Обеспечение качественной питьевой водой жителей города» |
| 1 | Строительство резервуаров запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Резервуары запаса воды с насосной станцией в г. Шадринске Курганской области, (2 этап) | 2021 | Бюджет города Шадринска |  |  | - |  |  | 238,451 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Увеличение полезного запаса питьевой воды, отвечающей гигиеническим требованиям |
|  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет | 233,682 4,769 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 238,451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство резервуаров запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружения водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области. Резервуары запаса воды с насосной станцией в г. Шадринске Курганской области, (3 этап) | 2021 | Бюджет города Шадринска | 1,345 |  | - |  |  | 67,275 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Увеличение полезного запаса питьевой воды, отвечающей гигиеническим требованиям |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 65,930 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 67,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция Северного водозабора по ул. Автомобилистов | 2024 | Бюджет города Шадринска |  |  |  |  |  | 300 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Стабилизация водоснабжения Северного микрорайона |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Задача № 2: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами» |
| 4 | Строительство объекта "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 30 тыс. м3/сут. (корректировка проекта)", в т.ч. | 2021 (1 этап) |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 20 тыс. м3/сут. (корректировка проекта)"1 этап | 2021 | Бюджет города Шадринска | 36 |  |  |  |  | 36 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Сброс сточных вод в р. Исеть с концентрацией загрязняющих веществ в пределах ПДК |
| 4.2. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 10 тыс. м3/сут., с выходом на проектную мощность 30 тыс.м3/сут. (корректировка проекта)" 2 этап | Строительство приостановлено |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Сброс сточных вод в р. Исеть с концентрацией загрязняющих веществ в пределах ПДК |
| 5 | Строительство сбросного коллектора от площадки канализационных очистных сооружений до выпуска в р. Исеть | 2025 | Бюджет города Шадринска |  | 0,25 | 0,25 |  |  | 140 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Сброс сточных вод в закрытом виде. Предотвращение загрязнения почв |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 69,75 | 69,75 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,25 | 0,25 | 69,75 | 69,75 |  |  |  |
| 6 | Модернизация уличных коллекторов, КНС | 2024 | Бюджет города Шадринска |  |  | 0,4 |  |  | 10,4 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска, | Предотвращение бактериологических загрязнений почвы, городских улиц |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 0,4 | 10 |  |  |  |  |
| Задача № 3: «Строительство магистральных водопроводов» |
| 7 | Строительство наружных сетей водоснабжения с оборудованием гидрантами (шт.) | 2024 | Бюджет города Шадринска | 1,2 | 4 | 47,4 | 47,4 |  | 100 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска | Создание условий для обеспечения населения питьевой водой и принятия мер по пожарной безопасности |
| 7.1. | микрорайон Осеево | 2024 | Бюджет города Шадринска | 0,3 | 1 | 11,85 | 11,85 |  | 25 |  |  |
| 7.2. | микрорайон Звездный | 2024 | Бюджет города Шадринска | 0,3 | 1 | 11,85 | 11,85 |  | 25 |  |  |
| 7.3. | микрорайон Хлызово | 2024 | Бюджет города Шадринска | 0,3 | 1 | 11,85 | 11,85 |  | 25 |  |  |
| 7.4. | микрорайон Бакалда | 2024 | Бюджет города Шадринска | 0,3 | 1 | 11,85 | 11,85 |  | 25 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | Бюджет города Шадринска | 38,545 | 4,25 | 48,05 | 47,4 |  | 892,126 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет | 299,612 4,769 |  |  | 300 79,75 | 69,75 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 342,926 | 4,25 | 48,05 | 427,15 | 69,75 |  |  |  |

* - показатели носят прогнозный характер

Управляющий делами Администрации города Шадринска                                                                В.С.Харитонов

Лист  согласования

к проекту постановления Администрации города Шадринска «Об утверждении муниципальной  Программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы» от ____________ № _________.

Проект   подготовлен  и  внесен  Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.

Заместитель Главы города

Шадринска, руководитель КСиА	                                        В.Г.Дорошенко

Руководитель ОКСЮР КСиА                                                      Д.А.Вольман

Согласовано:

Первый заместитель Главы

города Шадринска                                                                         А.С.Парфенов

Руководитель Финансового отдела

Администрации города Шадринска                                             Т.А. Беляева

Руководитель Экономического отдела

Администрации города Шадринска                                             Т.М.Предеина

Руководитель правового отдела

Администрации города Шадринска 				        С.А.Осипова

Управляющий  делами

Администрации города Шадринска				        В.С.Харитонов